**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 3

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 7

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 20120356 | Lê Minh Quân | marucube35@gmail.com | 0902675457 | PM |
| 2 | 20120390 | Võ Hữu Trọng | bedaudau2002@gmail.com | 0859011232 | QA |
| 3 | 20120344 | Vương Tấn Phát | vuongtanphat139@gmail.com | 0867979242 | Designer |
| 4 | 20120365 | Lê Trung Sơn | sutucon1501@gmail.com | 0849172539 | BA |
| 5 | 20120395 | Nguyễn Anh Tuấn | tuanthanhdat18@gmail.com | 0961813509 | Dev |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

Kiểm tra tiến độ công việc của từng thành viên.

Lên kế hoạch cho Sprint 1.

Địa điểm: Trực tuyến qua Google Meet

Thời gian bắt đầu: 15 giờ ngày 22 tháng 12

Thời gian kết thúc: 16 giờ 30 ngày 22 tháng 12

# Kết quả buổi họp

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (07/12/2020 đến 13/12/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Lê Minh Quân | Nâng cấp cho chuyển động của xe | Xe chạy mượt mà. | Buff cho xe vẫn chưa hợp lý | 80% |
| 2 | Võ Hữu Trọng | Phác họa ý tưởng xếp hạng các xe. | Cơ bản sắp xếp được thứ hạng các xe. | Xếp hạng còn nhiều sai xót so với thực tế. | 80% |
| 3 | Vương Tấn Phát | Thiết kế giao diện, màn hình chính, menu game. | Cơ bản hoàn thành giao diện game. | Không hòa hợp với mô hình xe. | 90% |
| 4 | Lê Trung Sơn | Lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng. | Không hẹn được khách hàng . | Khách hàng không trả lời mail. | 90% |
| 5 | Nguyễn Anh Tuấn | Tạo mô hình xe. | Tạo được 5 mô hình xe. | Không hòa hợp với giao diện game. | 90% |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 22/12/2020 đến 29/12/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Lê Minh Quân | Xử lý các thuộc tính buff cho xe. | 22/12/2020 | 29/12/2020 | Tính năng buff được đưa vào game, đưa game lên một tầm cao mới. |
| 2 | Võ Hữu Trọng | Lên ý tưởng về đặt cược cho xe. | 22/12/2020 | 29/12/2020 | Làm được tính năng đặt cược thỏa mãn yêu cầu khách hàng. |
| 3 | Vương Tấn Phát | Thiết kế các nút lệnh, buff, menu đăng nhập, menu cá cược. | 22/12/2020 | 29/12/2020 | Thiết kế giao diện game và các hình vẽ sao cho sinh động. |
| 4 | Lê Trung Sơn | Làm các menu chính. | 22/12/2020 | 29/12/2020 | Hoàn thành được các menu tùy chọn trong game. |
| 5 | Nguyễn Anh Tuấn | Tìm hiểu và sưu tầm mini game. | 22/12/2020 | 29/12/2020 | Mini game cho người chơi chơi mỗi khi không còn khả năng đặt cược. |